# Muévete Cerca — Documento de idea (MAD Open Data Challenge 2026)

Oct 5, 2026 · @Manuel

## 1. Resumen de la propuesta

Muévete Cerca es una aplicación web que convierte datos abiertos de la Comunidad de Madrid en una recomendación personalizada de actividad física y ocio saludable: qué hacer, dónde, cuándo y por qué ruta llegar.

El ciudadano no recibe un mapa lleno de datos, sino una decisión explicada: "corre en este parque a las 20:00; la temperatura baja, el aire es bueno y el 68 % del camino va por zona verde". Una vista de municipio resume además qué servicios y condiciones ofrece cada localidad, para valorar su calidad de vida.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Título | Muévete Cerca: tu plan de actividad física y ocio saludable en la Comunidad de Madrid |
| Áreas del reto | Bienestar y salud, con apoyo en transportes |
| Destinatario | Ciudadanía, sin registro y sin declarar datos de salud |
| Experiencia principal | "Quiero hacer X → dime dónde y cuándo → llévame por la mejor ruta" |
| Entregable el 20 de octubre | MVP web funcional sobre datos reales, usable desde el móvil |
| Equipo | Pendiente de completar (máximo 4 personas) |

## 2. Problema, usuarios y encaje con el reto

### Problema

La información para decidir cómo moverse existe, pero está dispersa y nadie la cruza para el ciudadano.

- Información dispersa. Instalaciones deportivas, parques, calidad del aire, tráfico y previsión meteorológica están en portales distintos.

- Decisiones a ciegas. Se sale a correr con ozono alto o a pasear a las 17:00 con 36 °C porque nada avisa de que a las 20:30 sería mejor.

- La ruta directa suele ser la peor. El camino más corto a pie acostumbra a ser la avenida con más tráfico y peor aire.

### Usuarios objetivo

| Usuario | Necesidad | Qué obtiene |
| --- | --- | --- |
| Persona que quiere hacer una actividad concreta | Saber dónde y cuándo hacerla cerca | Las tres mejores opciones puntuadas, ampliables, con mejor franja y ruta |
| Persona con tiempo libre y sin plan | Que le propongan algo adecuado al día | Propuestas variadas con el modo "Sorpréndeme" |
| Persona con necesidades específicas (mayor, familia con carrito, sensible a la contaminación) | Recomendaciones adaptadas a su situación | Umbrales y rutas ajustados a su perfil |
| Persona que valora un municipio para vivir | Conocer qué ofrece para su bienestar | Vista de municipio según sus preferencias |

### Encaje con las bases

- Áreas del reto: bienestar y salud (actividad física, exposición a calor y contaminación) y transportes (movilidad a pie, tráfico).

- Ejemplos de las bases: fusiona dos de ellos, los planes de actividad física según ubicación y meteorología y los paseos por entornos saludables evitando tráfico y mala calidad del aire.

- Objetivo de elegir municipio: la vista de municipio pone en valor los servicios y condiciones de cada localidad como elementos para decidir dónde vivir.

- Requisitos técnicos: consume las API del catálogo de datos abiertos de la Comunidad de Madrid y los servicios de la IDEM, y entrega un MVP funcional.

## 3. Alcance del MVP: funcionalidades clave

El MVP cierra una única experiencia de principio a fin y cinco funcionalidades que la sostienen. Todo lo demás se declara como evolución (sección 9).

| ID | Funcionalidad | Qué hace | Decisión que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Recomendador de actividad | El usuario elige una actividad (correr, caminar, nadar, pádel u otra) o pulsa "Sorpréndeme"; el sistema propone los tres mejores lugares cercanos puntuados de 0 a 10, con la opción de ver más | Qué y dónde |
| F2 | Información contextual y mejor franja | Cruza previsión meteorológica horaria y calidad del aire para puntuar cada opción y proponer la mejor hora del día | Cuándo |
| F3 | Mapa interactivo y ruta saludable | Muestra las opciones en el mapa y compara la ruta directa con una ruta a pie con menos tráfico y más zona verde | Cómo llegar |
| F4 | Personalización básica | Tiempo disponible, distancia máxima, interior o exterior, perfil opcional y la importancia que el usuario da a cada factor (cercanía y rapidez, sombra y zona verde, aire limpio, meteorología); cada cambio recalcula el resultado | Adaptación al caso de cada persona |
| F5 | Vista de municipio | Resume servicios y condiciones del municipio (deporte, naturaleza, movilidad, salud, educación, conectividad) y cómo encajan con las preferencias del usuario | Qué ofrece el lugar donde vivo o quiero vivir |

### Flujo de uso del MVP

- El usuario indica qué quiere hacer, o elige "Sorpréndeme".

- La aplicación analiza el contexto: actividad, meteorología, aire, tráfico y entorno.

- Muestra las mejores opciones: ubicaciones cercanas, mejor franja horaria y puntuación.

- Presenta la ruta recomendada comparada con la ruta directa.

- El usuario explora el municipio y cómo se ajusta a sus necesidades.

### Cobertura

- Recomendación de destinos y vista de municipio: toda la Comunidad de Madrid.

- Ruta saludable: dos o tres municipios piloto, para que el grafo peatonal sea manejable. Pendiente de elegir cuáles.

### Fuera del MVP

Reservas, precios y ocupación de instalaciones, plan con amigos, planificación semanal, rutas circulares, llegada en transporte público, índice UV, polen y cualquier comparación del tipo "este municipio es mejor que aquel". Tampoco se incorporan modelos de IA generativa: el motor es de reglas explicables.

## 4. Requisitos funcionales del MVP

Diecinueve requisitos con dos niveles de prioridad: Must es imprescindible para la demo del 20 de octubre y Should entra cuando el núcleo esté probado.

| ID | Funcionalidad | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | F1 | El sistema obtiene la ubicación por navegador o por dirección o municipio escritos por el usuario | Must |
| RF-02 | F1 | El usuario puede elegir una actividad de un catálogo cerrado: correr, caminar, nadar, pádel y otras que los datos permitan distinguir | Must |
| RF-03 | F1 | En modo "Sorpréndeme", con ubicación y tiempo disponible, el sistema propone tres opciones de tipos distintos, ampliables con "Ver más opciones" | Must |
| RF-04 | F1 | El sistema mantiene un catálogo unificado de destinos (instalaciones deportivas, parques y zonas verdes) con tipo, actividades admitidas, interior o exterior y coordenadas | Must |
| RF-05 | F1 | El sistema muestra por defecto los tres mejores destinos ordenados, cada uno con distancia, tiempo a pie y puntuación de 0 a 10, y ofrece la opción "Ver más opciones" para ampliar la lista con los siguientes destinos | Must |
| RF-06 | F2 | El sistema consulta la previsión meteorológica horaria y la calidad del aire de la estación más cercana a cada destino | Must |
| RF-07 | F2 | La puntuación combina cercanía, adecuación a la actividad, zona verde, calidad del aire y meteorología; el usuario decide a qué factores dar más importancia (RF-16) y, si no lo hace, se aplican pesos por defecto | Must |
| RF-08 | F2 | El sistema evalúa cada hora de la ventana indicada y propone la mejor franja para la actividad | Must |
| RF-09 | F2 | Con lluvia, calor extremo o aire desfavorable, el sistema propone una instalación cubierta u otra franja | Must |
| RF-10 | F2 | Cada recomendación incluye su explicación en lenguaje llano ("¿Por qué te recomendamos este lugar?") | Must |
| RF-11 | F3 | El mapa muestra la ubicación del usuario y los destinos recomendados, sincronizado con la lista | Must |
| RF-12 | F3 | El sistema calcula una ruta a pie saludable y la ruta directa, y las compara por distancia, tiempo, porcentaje por zona verde y tramos junto a tráfico intenso | Must |
| RF-13 | F3 | El resumen de ruta añade desnivel, sombra estimada y fuentes de agua donde existan datos | Should |
| RF-14 | F4 | El usuario puede fijar tiempo disponible, distancia máxima a pie e interior, exterior o indiferente | Must |
| RF-15 | F4 | El usuario puede elegir un perfil opcional (general, persona mayor, familia con carrito, sensible a la contaminación) que ajusta umbrales y filtros de ruta | Must |
| RF-16 | F4 | El usuario puede decidir a qué dar más importancia ajustando el peso de cada factor de la puntuación (cercanía y rapidez, sombra y zona verde, aire limpio, meteorología) y el resultado se recalcula sin reiniciar el flujo | Must |
| RF-17 | F5 | La vista de municipio muestra indicadores por categoría: deporte, naturaleza, movilidad, salud, educación y conectividad | Must |
| RF-18 | F5 | La vista de municipio explica cómo encaja el municipio con las preferencias del usuario, sin ordenar ni comparar municipios entre sí | Should |
| RF-19 | Transversal | Cada dato mostrado indica su fuente y fecha de actualización; las instalaciones enlazan a su web cuando exista | Should |

## 5. Requisitos no funcionales

Doce requisitos de calidad. Los valores numéricos son objetivos propuestos para el MVP, a validar durante el desarrollo.

| ID | Categoría | Requisito | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Cualquier persona llega a una recomendación sin instrucciones | Primera recomendación en tres interacciones o menos y en menos de un minuto |
| RNF-02 | Usabilidad | Lenguaje llano, sin términos técnicos ni siglas de contaminantes sin explicar. | Cada indicador lleva etiqueta de texto ("Aire bueno", "Bajo tráfico") |
| RNF-03 | Accesibilidad | Interfaz adaptada a móvil y de lectura rápida: el estado de cada opción se entiende de un vistazo mediante iconos y colores | Diseño responsive; cada indicador (temperatura, aire, tráfico, puntuación) combina icono, color de semáforo (verde, ámbar, rojo) y etiqueta de texto breve; los mismos iconos y colores significan lo mismo en todas las pantallas; la información no depende solo del color; contraste conforme a WCAG 2.1 nivel AA |
| RNF-04 | Rendimiento | Respuesta ágil en la demo | Recomendación en menos de 3 segundos; ruta en menos de 5 segundos en municipio piloto |
| RNF-05 | Privacidad | Sin registro ni almacenamiento de datos personales | La ubicación se usa solo en la consulta; no se piden ni guardan datos de salud; conforme al RGPD y la LOPDGDD |
| RNF-06 | Datos abiertos | Consumo automatizado de las fuentes | Datos de la Comunidad de Madrid obtenidos por la API del catálogo y servicios de la IDEM, no por carga manual |
| RNF-07 | Actualización | Datos al día | Datos estáticos refrescados a diario; calidad del aire y previsión, cada hora |
| RNF-08 | Disponibilidad | Tolerancia al fallo de una fuente externa | Si una fuente no responde se usa el último dato en caché y se avisa al usuario |
| RNF-09 | Explicabilidad | Resultados trazables | Motor de reglas y puntuación ponderada; umbrales tomados de índices oficiales y citados en la aplicación |
| RNF-10 | Responsabilidad | Recomendaciones orientativas, no consejo médico | Aviso visible; el aire a nivel de calle se presenta como estimación |
| RNF-11 | Licencias | Respeto a la licencia de cada dataset y atribución de fuentes | Listado de fuentes y licencias en la aplicación; resultados publicables con licencia Creative Commons con atribución |
| RNF-12 | Mantenibilidad | Tecnologías abiertas y solución ampliable | Repositorio y prototipo accesibles para el jurado; añadir un municipio no exige cambios de código |

## 6. Casos de uso

Seis casos de uso cubren el MVP. El actor principal es siempre el ciudadano; los actores secundarios son las fuentes de datos externas (catálogo de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, IDEM, AEMET y OpenStreetMap).

| ID | Caso de uso | Funcionalidad | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Obtener recomendación para una actividad concreta | F1, F2 | RF-01, 02, 04 a 10 |
| CU-02 | Obtener propuestas con "Sorpréndeme" | F1, F2 | RF-01, 03 a 10 |
| CU-03 | Consultar el detalle de una recomendación | F2 | RF-08, 10, 19 |
| CU-04 | Comparar la ruta saludable con la directa | F3 | RF-11 a 13 |
| CU-05 | Ajustar preferencias y perfil | F4 | RF-14 a 16 |
| CU-06 | Explorar un municipio | F5 | RF-17, 18 |

Flujo entre casos de uso · 6 casos

CU-01 y CU-02 desembocan en el detalle (CU-03) y en la ruta (CU-04); CU-05 puede ejecutarse en cualquier punto y CU-06 es una entrada alternativa.

### CU-01. Obtener recomendación para una actividad concreta

- Objetivo: saber dónde y cuándo practicar una actividad elegida.

- Precondición: el usuario ha dado su ubicación o la ha escrito.

- Postcondición: el usuario ve los tres mejores destinos puntuados, con mejor franja y motivo, y puede ampliar la lista.

Flujo principal

- El usuario abre la aplicación y pulsa una actividad, por ejemplo "Correr".

- El sistema filtra el catálogo de destinos por actividad y distancia máxima.

- El sistema consulta la previsión horaria y la calidad del aire de la zona.

- El sistema puntúa cada destino y calcula su mejor franja horaria.

- El sistema muestra la lista ordenada y el mapa con las tres mejores opciones; el usuario puede pulsar "Ver más opciones" para ampliar la lista.

Flujos alternativos

- 2a. No hay destinos en el radio. El sistema amplía el radio y lo indica, o sugiere una actividad similar disponible.

- 3a. Condiciones adversas ahora. El sistema propone otra franja o una instalación cubierta y explica el motivo.

- 3b. Una fuente no responde. El sistema usa el último dato disponible y muestra su hora de actualización.

- 1a. Ubicación denegada. El sistema pide escribir una dirección o municipio.

### CU-02. Obtener propuestas con "Sorpréndeme"

- Objetivo: recibir un plan sin haber decidido la actividad.

- Precondición: ubicación disponible.

- Postcondición: el usuario ve tres propuestas de tipos distintos y puede pedir más.

Flujo principal

- El usuario pulsa "Sorpréndeme" e indica cuánto tiempo tiene.

- El sistema decide qué tipos de actividad encajan con el día (exterior con buen tiempo, cubierta con lluvia o calor).

- El sistema selecciona el mejor destino de cada tipo alcanzable en el tiempo indicado.

- El sistema muestra las propuestas con puntuación, franja y motivo.

Flujos alternativos

- 3a. El tiempo no alcanza para ir y volver. El sistema propone un paseo desde la ubicación actual.

- 4a. El usuario descarta las propuestas. Puede pedir otras o pasar a CU-01.

### CU-03. Consultar el detalle de una recomendación

- Objetivo: entender por qué se recomienda un lugar y a qué hora ir.

- Precondición: existe una lista de resultados (CU-01 o CU-02).

- Postcondición: el usuario conoce las condiciones, el motivo y la mejor franja.

Flujo principal

- El usuario selecciona un destino de la lista o del mapa.

- El sistema muestra temperatura prevista, estado del aire y nivel de tráfico.

- El sistema muestra la explicación de la recomendación y la mejor franja horaria.

- El usuario pulsa "Ver ruta en el mapa" y pasa a CU-04.

Flujo alternativo

- 3a. Ninguna franja del día es adecuada. El sistema lo dice y sugiere una alternativa cubierta.

### CU-04. Comparar la ruta saludable con la directa

- Objetivo: llegar a pie por el camino con menos tráfico y más zona verde.

- Precondición: destino seleccionado dentro de un municipio piloto.

- Postcondición: el usuario ve ambas rutas y su balance.

Flujo principal

- El sistema calcula la ruta directa y la ruta saludable sobre la red peatonal.

- El sistema dibuja ambas en el mapa, con los tramos de zona verde y de tráfico intenso diferenciados.

- El sistema muestra el balance: distancia, tiempo y porcentaje por zona verde de cada ruta.

- El usuario elige una ruta y consulta su resumen.

Flujos alternativos

- 1a. Las dos rutas coinciden. El sistema muestra una sola y lo indica.

- 1b. Destino fuera de los municipios piloto. El sistema muestra solo la ruta directa y avisa de la limitación.

- 3a. La ruta saludable supera el tiempo disponible. El sistema lo advierte y destaca la directa.

### CU-05. Ajustar preferencias y perfil

- Objetivo: adaptar las recomendaciones a la situación personal.

- Precondición: ninguna; se puede hacer antes o después de obtener resultados.

- Postcondición: resultados y rutas recalculados con los nuevos criterios.

Flujo principal

- El usuario abre las preferencias.

- El usuario cambia tiempo disponible, distancia máxima, interior o exterior, perfil o prioridades.

- El sistema recalcula puntuaciones, franja y ruta sin reiniciar el flujo.

- El sistema muestra el nuevo resultado.

Flujo alternativo

- 3a. Los filtros dejan cero resultados. El sistema indica qué restricción relajar.

### CU-06. Explorar un municipio

- Objetivo: conocer qué servicios y condiciones ofrece un municipio para el bienestar.

- Precondición: ninguna.

- Postcondición: el usuario ve el resumen del municipio y su encaje con sus preferencias.

Flujo principal

- El usuario abre "Municipios" y busca o selecciona uno; por defecto, el de su ubicación.

- El sistema muestra los indicadores por categoría: deporte, naturaleza, movilidad, salud, educación y conectividad.

- El sistema explica cómo encaja el municipio con las preferencias del usuario.

- El usuario puede lanzar CU-01 o CU-02 situado en ese municipio.

Flujo alternativo

- 2a. Falta el dato de una categoría. El sistema la muestra como "sin datos" en lugar de un cero.

### Escenarios para la demo

Tres personas en el mismo flujo muestran que la respuesta cambia con el perfil. Los lugares son ilustrativos.

| Persona | Situación | Casos de uso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmen, 72 años | Tarde de julio a 36 °C, tiene 45 minutos | CU-02, CU-05 (perfil persona mayor) | "Ahora no: calor extremo. Mejor a las 20:30", con alternativa cubierta inmediata |
| Lucía, 28 años, corredora sensible a la contaminación | Quiere correr tras el trabajo en un día de ozono alto | CU-01, CU-03, CU-05 | Mejor franja a primera hora del día siguiente y circuito alejado de las avenidas |
| Dani y su hija de 4 años | Sábado por la mañana, con carrito | CU-02, CU-04 | Parque cercano por una ruta sin vías rápidas, pocos minutos más larga que la directa |

## 7. Fuentes de datos y aproximación técnica

### Fuentes de datos

El núcleo son datos abiertos de la Comunidad de Madrid consultados de forma automatizada, enriquecidos con otras fuentes públicas. Los nombres e identificadores exactos de cada dataset están pendientes de confirmar en el catálogo.

| Dato | Origen | Acceso | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones deportivas (tipo, deportes, cubierta o exterior) | Portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid | API del catálogo | Catálogo de destinos y filtro por actividad |
| Parques, zonas verdes y áreas recreativas | IDEM | Servicios WFS | Destinos de paseo y bonificación en la ruta |
| Cubierta terrestre y arbolado | IDEM | WFS | Estimación de sombra y zona verde por tramo |
| Red viaria y direcciones | IDEM | WFS | Tipo de vía y geocodificación |
| Calidad del aire por estación, datos horarios | Portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid | API del catálogo | Nivel de contaminación de fondo |
| Centros sanitarios, centros educativos y otros servicios municipales | Portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid | API del catálogo | Indicadores de la vista de municipio |
| Previsión meteorológica horaria | AEMET OpenData | API | Decisión de actividad y franja |
| Intensidad de tráfico y fuentes de agua | Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid | API o descarga | Penalización de tramos y puntos de agua (solo capital) |
| Red peatonal | OpenStreetMap | Descarga | Grafo para calcular rutas |

### Arquitectura

Cuatro capas, todas con herramientas abiertas y sin modelos que entrenar.

Arquitectura · 5 fuentes, 4 capas

- Ingesta (Python). Scripts que consultan la API del catálogo, los WFS de la IDEM y la API de AEMET, con refresco programado.

- Almacén (DuckDB con Parquet y GeoParquet). Catálogo unificado de destinos, indicadores por municipio y grafo peatonal con los atributos de cada tramo.

- Servicio (FastAPI). Tres operaciones: recomendar destinos, calcular ruta y resumir municipio.

- Interfaz (web con MapLibre). Aplicación de una sola página, pensada primero para móvil.

### Lógica de recomendación

- Filtros duros: actividad pedida, tiempo disponible, distancia máxima, y cubierta si llueve o hay calor extremo.

- Puntuación ponderada: cercanía, adecuación, zona verde y sombra, calidad del aire prevista y meteorología. Cada factor tiene un peso por defecto que el usuario puede subir o bajar según lo que más le importe.

- Mejor franja: se evalúa cada hora de la ventana con la previsión y el patrón diario de contaminación.

- Umbrales por perfil: tomados de las categorías del Índice Nacional de Calidad del Aire, que distingue población general y sensible. No se definen umbrales propios.

- Ruta saludable: camino de menor coste sobre el grafo peatonal, donde cada tramo se penaliza junto a vías de tráfico intenso y se bonifica por zona verde, sombra o fuente.

### Flujo de datos

Flujo de datos · de la entrada del usuario a la ruta

La columna izquierda muestra qué dato abierto alimenta cada paso; la vista de municipio usa sus propios indicadores y no depende del flujo de recomendación.

## 8. Propuesta de interfaz de usuario

Cinco pantallas móviles, una por paso del flujo, con navegación inferior de tres secciones: Mi entorno, Municipios y Perfil.

| N.º | Pantalla | Contenido | Acción principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio: "¿Qué quieres hacer?" | Botones de actividad (correr, caminar, nadar, pádel, otra) y tarjeta "Sorpréndeme" | Elegir actividad |
| 2 | Resultados: mapa y opciones | Mapa con los destinos y lista de las tres mejores opciones con distancia, tiempo, temperatura, aire, tráfico y puntuación, más el botón "Ver más opciones" | Seleccionar un destino |
| 3 | Detalle de la recomendación | Condiciones previstas, "¿Por qué te recomendamos este lugar?" y mejor franja horaria | Ver ruta en el mapa |
| 4 | Ruta saludable | Ruta recomendada y ruta directa sobre el mapa, con resumen de distancia, tiempo, desnivel, zonas verdes, sombra y fuentes | Elegir ruta |
| 5 | Vista del municipio | Indicadores por categoría y bloque "¿Cómo encaja contigo?" | Ver más detalles o lanzar una recomendación |

Principios de diseño: una sola pregunta por pantalla, resultado antes que configuración, cada cifra acompañada de una etiqueta en texto y controles de personalización siempre accesibles pero plegados.

El prototipo visual de alto nivel con las cinco pantallas se adjunta a la propuesta como imagen.

## 9. Funcionalidades a futuro

Catorce evoluciones ordenadas en tres horizontes. Ninguna forma parte del compromiso del MVP.

| Horizonte | Funcionalidad | Valor para el usuario | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Corto plazo | Modo "Quiero empezar a hacer deporte" | Recomienda el deporte, además del centro, con un cuestionario breve | Reutiliza el motor del MVP |
| Corto plazo | Vista semanal | Planifica varios días combinando exterior e interior según la previsión | Previsión a siete días |
| Corto plazo | Plan con amigos | Propone deporte de equipo según el número de personas y la instalación más justa para todos | Que el censo detalle deportes por instalación |
| Corto plazo | Guardar lugares y rutas ("Mi mapa") | Recuperar planes favoritos | Almacenamiento local, sin registro |
| Corto plazo | Ruta saludable en toda la Comunidad | Misma experiencia fuera de los municipios piloto | Grafos precalculados por municipio |
| Medio plazo | Rutas circulares | Paseo o carrera que sale y vuelve al mismo punto en el tiempo disponible | Algoritmo de ruta propio |
| Medio plazo | Llegada en transporte público | Destinos más lejanos sin coche | Horarios del CRTM |
| Medio plazo | Índice UV y polen | Avisos para piel y alergias | Verificar disponibilidad de ambas fuentes |
| Medio plazo | Accesibilidad detallada | Rutas sin escaleras ni pendientes fuertes para silla o carrito | Datos de accesibilidad de vías e instalaciones |
| Medio plazo | Avisos y episodios | Notificación ante episodios de contaminación o calor | Protocolos oficiales y permisos de notificación |
| Medio plazo | Explorador de municipios por preferencias | Descubrir municipios que encajan con lo que cada persona valora | Indicadores homogéneos para todos los municipios |
| Largo plazo | Aplicación instalable y uso sin conexión | Consulta en ruta sin cobertura | Empaquetado como aplicación web progresiva |
| Largo plazo | Ocupación, horarios y reservas | Saber si la pista está libre antes de ir | Integración con ayuntamientos y gestores |
| Largo plazo | API y datasets derivados abiertos | Reutilización por administraciones y terceros | Publicación con licencia Creative Commons con atribución |

## 10. Riesgos, decisiones abiertas y criterios del jurado

### Riesgos y mitigación

| Riesgo | Consecuencia | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El censo de instalaciones no detalla deportes ni si son cubiertas | La recomendación por actividad pierde precisión | Limitar el catálogo a las actividades que sí se distinguen; inferir por tipo de instalación |
| Pocas estaciones de calidad del aire, y Madrid capital tiene red propia | El aire a nivel de calle es una estimación | Estación como nivel de fondo y tipo de vía como indicador local; explicarlo en la aplicación |
| Tráfico y fuentes solo disponibles en Madrid capital | Ruta saludable menos rica en el resto | Usar la jerarquía de vías como sustituto del tráfico |
| Grafo peatonal regional demasiado pesado | Rutas lentas | Municipios piloto y grafos precalculados |
| Que las recomendaciones parezcan consejo médico | Preguntas difíciles del jurado | Umbrales oficiales citados, lenguaje orientativo y aviso visible |
| Alcance excesivo para dos semanas | MVP a medias en todo | Cinco funcionalidades cerradas; los requisitos Should solo con el núcleo probado |

### Decisiones abiertas antes de enviar el formulario

- ☐ Completar los nombres de las personas del equipo.

- ☐ Confirmar en el catálogo los datasets e identificadores exactos de la sección 7.

- ☐ Elegir los municipios piloto de la ruta saludable. El lema del reto es "¿A qué municipio de menos de 50.000 habitantes podría mudarme?": conviene que al menos uno, y el ejemplo de la vista de municipio, esté por debajo de ese umbral.

- ☐ Fijar los indicadores definitivos de la vista de municipio según los datos disponibles.

- ☐ Revisar la licencia de uso de cada dataset.

### Alineación con los criterios de valoración

| Criterio (25 puntos cada uno) | Cómo responde la propuesta |
| --- | --- |
| 1.1 Tratamiento de los datos abiertos | Integra datos estáticos (IDEM), casi en tiempo real (aire) y predictivos (meteorología) por API, con umbrales oficiales y limitaciones declaradas |
| 1.2 Grado de resolución del reto | Entrega una respuesta completa (qué, dónde, cuándo y por dónde) y conecta con la elección de municipio mediante la vista de municipio |
| 2.1 Sencillez | Recomendación en tres interacciones, con el motivo en una frase y sin registro |
| 2.2 Interactividad y flexibilidad (primer criterio de desempate) | Perfil, preferencias y prioridades recalculan destino, franja y ruta al instante; dos personas en el mismo punto reciben respuestas distintas |